云南省质量技术监督局办公室文件

云质监办特〔2016〕76号

云南省质量技术监督局关于省特种设备安全 检测研究院等5家单位大型起重机械加装安全 监控系统检验存在问题的通报

省特种设备安全检测研究院、各州市质量技术监督综合检测中心：

根据云南省质量技术监督局《关于对部分重点工程特种设备安全巡查督查的通知》要求，2016年3月至4月，省局派出督查组先后对曲靖市、昆明市、玉溪市、红河州、文山州、大理州、楚雄州境内的25个施工现场17个施工企业大型起重机械加装安全监控系统检验情况进行巡查督查，发现云南省特种设备安全检测研究院、玉溪市质量技术监督综合检测中心、红河州质量技术监督综合检测中心、文山州质量技术监督综合检测中心、楚雄州质量技术监督综合检测中心检验工作没有落实国家质检总局文件问题（详见附件：问题清单），现进行通报。省局要求：

- 要针对本次巡查督查发现的问题落实整改领导责任，举一反三，严防检验质量事故。存在问题检验单位负责人院长（中心主任）为整改第一责任人，2016年6月30日前整改落实情况经负责人签字背书后书面上报省局特设处。

二、要严格按照《质检总局特种设备局关于做好大型起重机械安全监控管理系统检验工作的通知》（质检特函〔2013〕34号）等文件要求，对2014年以来需要加装监控系统的大型起重机械检验情况逐一排查，同时加强重点工程特种设备监督、定期检验工作质量把关，发现问题，立即整改，重要情况及时报告属地特种设备安全监察机构。

三、要认真学习国家有关特种设备法律法规、技术规范和质检总局文件学习。7月1日起，各单位严格贯彻执行《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）和《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016）。

附件：问题清单

云南省质量技术监督局办公室

2016年4月29日

附件

问题清单

| 检验单位 | 报告编号 | 发现问题 | 施工企业名称 及设备所在地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云南省特种设备安全检测研究院 | Y(SY)-QQY-201506-0503 | 设备未安装安全监控系统，检验出具合格报告，违反总局规定。 | 中铁四局集团公司昆明绕城高速东南段B1工区经理部一分部（昆明市宜良县狗街镇） |
| 玉溪质量技术监督综合检测中心 | Y(YX)-QJD-201510-0010 | 设备未安装安全监控系统，检验出具合格报告，违反总局规定。 | 湖北宜昌宏达工程有限公司（玉溪市红塔区观音山晋红高速3#梁场） |
| 红河质量技术监督综合检测中心 | Y(HH)-QJD-201412-0031 Y(HH)-QJD-201511-0032 | 1.设备未安装安全监控系统，检验出具合格报告; 2.检验报告存在施工类别、产品编号、监检开始日期错误; 3.设备存在起重量限制器未使用，部分限位开关失效，轨道压板不合格等问题。 违反总局规定。 | 山东省路桥集团有限公司蒙自绕城高速项目部（红河州开远市羊街乡） |
| 红河质量技术监督综合检测中心 | Y(HH)-QJD-201511-0027 Y(HH)-QJD-2015110031 | 1.设备未安装安全监控系统，检验出具合格报告; 2.设备存在轨道梁无端部止档和限位碰杆等问题； 违反总局规定。 | 中交第一航务工程局有限公司蒙文砚高速项目部（红河州蒙自市文澜镇上长冲村） |
| 红河质量技术监督综合检测中心 | Y(HH)-QJD-201511-0015 | 设备未安装安全监控系统，检验出具合格报告，违反总局规定。 | 中交第一航务工程局有限公司蒙文砚高速项目部二分部（红河州蒙自市文澜镇芷村） |
| 文山质量技术监督综合检测中心 | Y（WS）-QJD-201601-0021 | 1.设备安全监控系统不符合要求，出具检验合格报告； 2.设备存在无行程限位器、风速仪损坏等问题； 违反总局规定 | 中铁二十三局集团平文高速项目经理部（文山州文山县老回龙） |
| 文山质量技术监督综合检测中心 | Y（WS）-QJD-201512-0022 | 设备未安装安全监控系统，检验出具合格报告，违反总局规定。 | 中交二航局第五公司（文山州文山县天生桥） |
| 楚雄质量技术监督综合检测中心 | Y(CX)-QJD-201601-0002 Y(CX)-QJD-201601-0003 | 1设备未安装安全监控系统，检验出具合格报告； 2.检验报告存在制造日期记录错误等问题； 违反总局规定。 | 中铁二局集团新运工程有限公司（楚雄州楚雄市东瓜镇） |
| 楚雄质量技术监督综合检测中心 | Y(CX)-QDQ-2015-0006 | 1.设备未安装安全监控系统，检验出具合格报告； 批准人签字不全； 2.设备存在安全和保护装置缺失等问题。 违反总局规定。 | 云南第二公路桥梁工程有限公司（楚雄州楚雄市楚广高速预制场） |

| 抄送： | 省局领导，两总师。 |  |
| --- | --- | --- |
| 云南省质量技术监督局办公室 |  | 2016年4月29日印发 |